Informe de Retrospectiva Sprint 3

Durante este sprint, el uso de las issues de git ha sido similar al del sprint anterior. Sin embargo, aunque se ha hecho un esfuerzo activo en mantenerlas actualizadas, a medida que se acercaba la fecha de entrega se han ido descuidando más para priorizar que el día final esté todo implementado.

Siguiendo la tónica del sprint anterior, hemos usado WhatsApp principalmente para intercambiar mensajes y actualizaciones de lo que hacíamos o dudas, lo cual ha sido eficaz en el caso de las dudas, pero deficiente a nivel organizativo. También hemos hecho uso de llamadas de Discord para el trabajo colaborativo en parejas, teniendo resultados bastante positivos gracias a funcionalidades como la de compartir pantalla.

A nivel técnico, hemos estado mejorando el frontend de la aplicación, que en el anterior sprint nos parecía deficiente, aunque aún queda trabajo en ese ámbito.

A pesar de que nuestras metodologías aún dejan que desear, el equipo se ha mostrado motivado y dispuesto a trabajar, y confiamos en que el proyeco saldrá adelante y estará completo para la fecha estipulada.

A modo de conclusión, este sprint ha sido menos caótico que el anterior, ya que nuestra comunicación ha mejorado en algunos aspectos. Sin embargo aún hay margen de mejora, y nuestros conocimientos técnicos siguen en expansión.

Tareas para el próximo Sprint:

Seguir ahondando en los conocimientos de las nuevas tecnologías que estamos utilizando.

Mejorar el uso de herramientas como las issues de git.

Priorizar correctamente las tareas y planificarlas para llegar a la fecha de entrega final.